Manual para la implementación de las Pruebas

Este manual adaptado tiene la finalidad de mejorar la efectividad y eficiencia de las pruebas[1].

- El proceso de pruebas

  - Determinar la metodología de las pruebas

    - Determinando el estándar apropiado de calidad del software.

      - El nivel del estándar de calidad seleccionado para el proyecto depende primordialmente en las características de la aplicación software. El nivel apropiado se puede escoger de acuerdo a “la evaluación de la naturaleza y la magnitud de los daños esperados en caso de que el sistema falle”[1].

      - Ejemplo: Un sistema de software para el monitor de un paciente en un hospital requiere el estándar más alto de calidad, considerando las consecuencias del fallo del sistema[1].

    - Determinando la estrategia de las pruebas software

      - Tienen que ser decididas cuestiones diferentes como:

        - La estrategia de prueba: ¿Se debe adoptar una estrategia de pruebas incremental? Si la estrategia incremental es seleccionada, entonces, ¿Las pruebas deben ser ejecutadas de abajo hacia arriba[2] o de arriba hacia abajo[3]?

        - ¿Qué partes del plan de pruebas deben ser ejecutados acordando el modelo de caja blanca[7]?

        - ¿Qué partes del plan de pruebas deben ser ejecutados acortando el modelo de pruebas automatizadas[4] [5] [6]?

  - Planear las pruebas

    - Las pruebas a planear incluyen:

      - Pruebas unitarias[4]. Se ocupan de pequeñas unidades de software o módulos

      - Pruebas de integración[5]. Se ocupan de grandes unidades que se combinan en un subsistema

      - Pruebas de sistema[6]. Se refieren a todo el sistema software.

    - Hay que considerar lo siguiente antes de empezar a especificar el plan de prueba.

      - ¿Qué probar?

      - ¿Qué fuentes usar para los casos de prueba?

      - ¿Quién ejecutará las pruebas?

      - ¿Dónde se ejecutarán las pruebas?

      - ¿Cuándo terminar las pruebas?

  - Diseño del plan pruebas

    - Este apartado cubre:

      - Diseño detallado y los procedimientos para cada prueba

      - Los casos de prueba

El diseño detallado y los procedimientos para cada prueba se encuentran en la plantilla adaptada de un plan de pruebas.

  - Implementación de las pruebas

    - Las pruebas son llevadas a cabo de acuerdo a los casos de prueba. La documentación del procedimiento de la prueba y los datos se encuentran en el mismo documento (casos de prueba) que está directamente ligado al plan de pruebas.

Referencias

[1].- Basado del libro Software Quality assurance from theory implementation.- Chapter 10 - Software testing implementation.

[2].- William E. Lewis (2005). Libro Software Testing and continuous quality improvement. (Apéndice G3, página 453). Florida, USA: Auerbach Publications.

[3].- William E. Lewis (2005). Libro Software Testing and continuous quality improvement. (Apéndice G38, página 515). Florida, USA: Auerbach Publications.

[4].- William E. Lewis (2005). Libro Software Testing and continuous quality improvement. (Página 92, capítulo 9). Florida, USA: Auerbach Publications.

[5].- William E. Lewis (2005). Libro Software Testing and continuous quality improvemetn. (Página 93, capítulo 9). Florida, USA: Auerbach Publications.

[6].- William E. Lewis (2005). Libro Software Testing and continuous quality improvement. (Página 93, capítulo 9). Florida, USA: Auerbach Publications.

[7].- William E. Lewis (2005). Libro Software Testing and continuous quality improvement. (Apéndice G39, página 516). Florida, USA: Auerbach Publications.